编号：

版本号：

受控状态：

密级：

产品发布管理规范

版权声明和保密须知

本文件中出现的任何文字叙述、文档格式、插图、照片、方法、过程等内容，除另有特别注明，版权均属【组织名称】所有，受到有关产权及版权法保护。任何单位和个人未经【组织名称】的书面授权许可，不得复制或引用本文件的任何片断，无论通过电子形式或非电子形式。

Copyright@2025【组织名称】 版权所有

文档信息

| 文档编号： |  | 文档分类： |
| --- | --- | --- |
| 编写： | 审核： | 批准： |
| 初次发布日期： | 生效日期： | 修订日期： |

版本记录

| 版本号 | 版本日期 | 修改 | 审批人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

目录

第一章 总则	1

1.1 目的	1

1.2 适用范围	1

1.3管理原则	1

1.4 术语与定义	1

第二章 职责分工	1

2.1 产品部	2

2.2 研发部	2

2.3 测试部	2

2.4 运维部	2

2.5 信息安全部	2

第三章 产品发布策略制定	3

3.1 发布策略选择原则	3

3.2 发布策略类型及适用场景	3

第四章 产品发布全流程管理	5

4.1 发布前准备	5

4.2 预发布阶段	5

4.3 正式发布阶段	6

4.4 发布后阶段	6

第一章 总则

1.1 目的

为确保公司产品的发布过程安全可控、风险可管理、质量可保障，规范产品发布管理流程，降低因发布带来的业务中断和安全风险，提升用户体验和产品交付质量，特制定本规范。

1.2 适用范围

本规范适用于公司所有线上产品、平台、系统的版本发布，包括功能升级、缺陷修复、安全补丁、性能优化等。

1.3管理原则

- 可控性原则：所有发布须经过审批、测试与验证，确保可控。

- 安全性原则：发布过程符合公司安全策略与合规要求。

- 低风险原则：采用灰度发布、蓝绿发布等低风险发布策略，减少对用户的影响。

- 可追溯原则：发布全流程可记录、可审计。

1.4 术语与定义

- 发布策略：指为降低产品发布风险，根据产品类型、版本特性及用户规模制定的发布实施方式，包括灰度发布、蓝绿发布、滚动发布等。

- 灰度发布：又称金丝雀发布，指将产品新版本逐步推广给部分用户，验证无问题后再扩大覆盖范围，直至全量发布的方式。

- 蓝绿发布：指同时部署 “蓝环境”（旧版本）和 “绿环境”（新版本），通过切换流量入口实现新版本上线，若出现问题可快速回滚至旧版本的方式。

- 滚动发布：指将产品部署节点分批升级至新版本，每批升级完成并验证通过后，再进行下一批升级的方式。

- 预发布环境：与生产环境配置一致，用于发布前最终功能验证、性能测试及安全测试的环境。

- 回滚：指当发布过程中出现重大故障或漏洞时，将产品恢复至发布前稳定版本的操作。

第二章 职责分工

2.1 产品部

2.1.1 职责

- 牵头制定产品年度、季度及月度发布计划，明确发布版本、功能清单、时间节点及目标用户；

- 组织需求评审、产品设计评审，确保发布功能符合客户需求及市场定位；

- 协调研发、测试、运维等部门推进发布进度，跟踪发布计划执行情况；

- 组织发布前的需求验证及产品验收，编写产品发布说明、用户手册及更新日志；

- 负责客户侧发布沟通（如告知客户版本更新内容、时间及注意事项），收集客户反馈。

2.2 研发部

2.2.1 职责

- 提供发布版本的功能说明与变更列表

- 负责代码打包与版本交付。

2.3 测试部

2.3.1 职责

- 制定测试计划及测试用例，开展功能测试、性能测试、兼容性测试及安全测试；​

- 对预发布环境中的产品进行最终验证，出具《产品测试报告》，明确是否具备发布条件。

2.4 运维部

2.4.1 职责

- 负责发布执行与环境准备

- 制定回滚方案与应急响应措施。

2.5 信息安全部

2.5.1 职责

- 审核发布内容的安全性与合规性；

- 监控发布后系统的安全状态，及时响应安全事件。

第三章 产品发布策略制定

3.1 发布策略选择原则

- 风险匹配原则：根据版本变更范围、功能重要性及用户规模选择对应风险等级的发布策略，高风险版本优先采用低风险发布方式；

- 成本效益原则：在保障安全的前提下，选择性价比最优的发布策略，避免过度资源投入；

- 客户体验原则：优先选择对客户业务影响最小的发布策略，减少发布过程中的服务中断时间；

- 技术适配原则：结合产品架构（如分布式架构、单体架构）、部署环境（如云环境、本地部署）选择技术上可行的发布策略。

3.2 发布策略类型及适用场景

3.2.1 灰度发布

- 实施流程：

  - 第一步：选择目标用户（如按地域、用户等级、行业分类选取 1%-10% 的用户）；

  - 第二步：将目标用户流量引流至新版本，其余用户仍使用旧版本；

  - 第三步：监控新版本的功能稳定性、性能及用户反馈；

  - 第四步：若无问题，逐步扩大目标用户比例（如 20%、50%、100%），直至全量发布；若出现问题，暂停灰度，修复后重新启动或回滚。

- 适用场景：

  - 产品重大版本更新，包含新功能或架构调整；

  - 用户规模较大（如百万级以上用户），需验证用户接受度及系统兼容性；

  - 无法承受全量发布失败带来的风险。

- 优势：风险可控，可及时发现并解决问题，对用户影响范围小；

- 劣势：部署及监控复杂度较高，需支持流量精准分流。

3.2.2 蓝绿发布

- 实施流程：

  - 第一步：在 “绿环境” 部署新版本，与 “蓝环境”（旧版本）保持配置一致；

  - 第二步：在 “绿环境” 完成功能、性能及安全测试，验证通过；

  - 第三步：通过负载均衡或 DNS 解析切换流量，将用户请求从 “蓝环境” 导向 “绿环境”；

  - 第四步：监控 “绿环境” 运行状态，若出现问题，立即切换流量回 “蓝环境”。

- 适用场景：

  - 产品补丁版本发布（如安全补丁、bug 修复补丁）；

  - 对服务可用性要求极高（如金融、医疗行业客户），需实现零停机发布；

  - 部署环境资源充足，可支持双环境并行。

- 优势：发布及回滚速度快，可实现零停机，操作简单；

- 劣势：需占用双倍资源，不适用于资源受限的环境。

3.2.3 滚动发布

- 实施流程：

  - 第一步：将生产环境中的部署节点（如服务器、容器实例）分成多批（如 3-5 批）；

  - 第二步：暂停第一批节点的服务，升级至新版本并验证通过后重新启用；

  - 第三步：按照相同流程依次升级其余批次节点，直至所有节点完成升级；

  - 第四步：全量升级完成后，监控整体系统运行状态。

- 适用场景：

  - 分布式架构产品的版本更新；

  - 资源有限，无法支持蓝绿发布双环境部署；

  - 允许短暂局部服务波动，但需保障整体服务可用。

- 优势：资源占用少，适用于分布式系统；

- 劣势：发布周期较长，升级过程中系统存在新旧版本并存的情况，可能引发兼容性问题。

3.2.4 全量发布

- 实施流程：

  - 第一步：在非业务高峰时段（如凌晨）停止旧版本服务；

  - 第二步：将所有部署节点一次性升级至新版本；

  - 第三步：启动新版本服务，完成功能及可用性验证；

  - 第四步：监控系统运行状态，若出现问题立即回滚。

- 适用场景：

  - 内部工具类产品发布，用户范围小且对服务中断容忍度高；

  - 紧急安全补丁发布，需快速全量覆盖；

  - 产品早期版本发布，用户量极少。

- 优势：操作简单，发布周期短；

- 劣势：风险极高，一旦失败将导致全量用户服务中断。

第四章 产品发布全流程管理

4.1 发布前准备

4.1.1 发布申请

发布负责人提交《产品发布申请表》，内容包括版本号、变更说明、影响分析、发布策略、回滚方案等。

4.1.2 审批流程

产品管理部初审 → 测试部确认测试通过 → 信息安全部安全审核 → 运维部评估执行可行性 → 管理层批准。

4.1.3 环境准备

- 确认发布环境（测试环境、预生产环境、生产环境）的配置与资源

- 备份数据库、配置文件及关键业务数据

4.2 预发布阶段

4.2.1 预发布部署

- 运维部按照部署方案在预发布环境部署新版本，记录部署过程及配置参数；

- 研发部协助运维部解决部署过程中出现的技术问题。

4.2.2 预发布验证

- 测试部在预发布环境开展最终回归测试，重点验证核心功能、高风险模块及修复的 bug；

- 产品部组织需求验证，确认发布功能符合需求定义；

- 运维部测试发布及回滚流程的可行性，确保回滚操作可正常执行；

- 信息安全部对预发布版本进行二次安全扫描，排除部署过程中引入的安全风险；

- 所有验证通过后，各部门签字确认，可进入正式发布阶段。

4.3 正式发布阶段

4.3.1 发布实施

- 运维部按照发布策略及部署方案执行发布操作：

  - 灰度发布：配置流量分流规则，逐步将目标用户流量导向新版本；

  - 蓝绿发布：切换流量入口，将用户请求从旧环境切换至新环境；

  - 滚动发布：分批升级部署节点，每批升级后验证服务可用性；

  - 全量发布：停止旧版本服务，升级所有节点后重启服务。

- 发布过程中，运维部实时监控系统运行状态，每 15 分钟向发布指挥群同步一次进展；

- 测试部在发布过程中对核心功能进行冒烟测试，验证新版本可正常使用。

4.3.2 发布验证

- 发布完成后，运维部持续监控系统性能（如响应时间、并发量、错误率）及资源使用情况，持续 1-2 小时；

- 测试部开展全面功能验证，确认新增功能正常、原有功能未受影响；

- 客户成功部收集客户反馈，确认客户侧服务正常；

- 所有验证通过后，产品部宣布发布成功，运维部继续保持 24 小时重点监控。

4.4 发布后阶段

4.4.1 发布总结

- 记录发布过程的优缺点

- 形成《产品发布总结报告》，作为后续改进依据。

4.4.2 文档更新与归档

- 产品部更新产品手册、帮助文档等用户侧文档；

- 研发部更新技术文档（如接口文档、架构文档）；

- 运维部归档发布过程中的部署记录、配置文件、备份文件等；

- 所有发布相关文档统一存入公司知识库，确保可追溯。